Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ – ИУ6

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Сайт для размещения электронных объявлений

Техническое задание на курсовую работу

по дисциплине Технология разработки программных систем

Листов 7

Студент    _гр. ИУ6-51Б__                         __________________   ___Д.Ю. Воронин__

(Группа)                                                                  (Подпись, дата)                            (И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы,

(Кандидат технических наук, доцент)                           __________________   ____Д.А. Миков____

(Подпись, дата)                            (И.О. Фамилия)

Москва, 2025

1 Введение

Настоящее техническое задание распространяется на разработку сайта «Омега», используемого для размещения и поиска товаров и услуг и предназначенной для частных лиц и предпринимателей, желающий осуществлять онлайн-продажи на локальном рынке.

Актуальность данной разработки обусловлена растущим спросом на онлайн-платформы для торговли и обмена товарами. Существующие аналоги (такие как Avito, Юла) имеют большую внутреннюю конкуренцию и высокие комиссии, что создает барьер для малого бизнеса. Разрабатываемый маркетплейс предлагает простую систему поиска с фильтрами и минимальные комиссии. Отличительными особенностями являются: упрощенный интерфейс и система прямых контактов между покупателями и продавцами.

2 Основания для разработки

Сайт для размещения электронных объявлений «Омега» разрабатывается в соответствии с тематикой кафедры «Компьютерные системы и сети» (ИУ6).

3 Назначение разработки

Основное назначение сайта для размещения электронных объявлений «Омега» заключается в предоставлении пользователям платформы для размещения, поиска и просмотра электронных объявлений о продаже товаров и услуг.

4 Требования к программному изделию

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Выполняемые функции

4.1.1.1 Для зарегистрированного пользователя:

просмотр объявления;

создание объявления;

редактирования объявления;

удаление объявления;

поиск объявления по его заголовку.

4.1.1.2 Для незарегистрированного пользователя:

просмотр объявления;

поиск объявления по его заголовку.

4.1.2 Исходные данные:

логин (электронная почта);

заголовок объявления;

фотография объявления;

контактные данные (номер телефона, контакт в социальной сети).

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Предусмотреть контроль вводимой информации.

4.2.2 Предусмотреть блокировку некорректных действий пользователя.

4.2.3 Обеспечить целостность информации в базе данных.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Условия эксплуатации в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

4.3.2 Обслуживание

4.3.2.1 В случае какого-либо сбоя работы откатить сервис к последней рабочей версии.

4.3.3 Обслуживающий персонал

4.3.3.1 Программист, который будет следить за стабильностью работы веб-приложения, а также в случае сбоев оказывать техническую поддержку.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1 Программное обеспечение должно функционировать на IBM-совместимых персональных компьютерах.

4.4.2 Минимальная конфигурация технических средств:

4.4.2.1 Тип процессора 	   Intel Core i5

4.4.2.2 Объем ОЗУ	   8 Гб.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Программное обеспечение должно работать под управлением браузеров, таких как «Яндекс», «Google Chrome», «Opera», «Mozilla Firefox».

4.5.2 Входные данные представлены в следующем формате: текст, изображения.

4.5.3 Программное обеспечение должно иметь вид: начальную страницу с возможностью авторизации, регистрации, просмотра размещённых объявлений и их поиска, форму для создания и редактирования объявлений, страницу объявления.

5 Требования к программной документации

5.1 Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.

5.2 Разрабатываемое программное обеспечение должно включать справочную систему.

5.3 В состав сопровождающей документации должны входить:

5.3.1 Расчетно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4 (без приложений 5.3.2, 5.3.3 и 5.3.4).

5.3.2 Техническое задание (Приложение А).

5.3.3 Руководство пользователя (Приложение Б).

5.4 Графическая часть должна быть включена в расчетно-пояснительную записку в качестве иллюстраций:

5.4.1 Диаграмма вариантов использования.

5.4.2 Граф состояний интерфейса.

5.4.3 Формы интерфейса.

5.4.4 Схема структурная программного обеспечения.

5.4.5 Даталогическая модель базы данных.

5.4.6 Диаграмма классов.

5.4.7 Диаграмма последовательности действий.

5.4.8 Таблицы тестов.

6 Стадии и этапы разработки

| Этап | Содержание этапа | Сроки и объем | Представляемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спецификации и программный продукт | Документы |
|  | Выбор темы, составление задания, решение организационных вопросов | 1..2 недели (10 %) | - | Заполненный бланк задания на курсовую работу – вывешивается на сайт кафедры для получения утверждающей подписи заведующего кафедрой |
|  | Анализ предметной области, разработка ТЗ. Исследование методов решения, выбор основных проектных решений | 3..4 недели | Результаты декомпозиции предметной области. Эскизный проект: интерфейс, схемы, возможно, часть программы (выбранные готовые решения). | Фрагмент расчетно-пояснительной записки с обоснованием выбора средств и подходов к разработке |
|  | Сдача ТЗ | 4 неделя (25 %) | - | Техническое задание – утверждается руководителем |
|  | Проектирование и реализация основных компонентов – ядра программы | 5..7 недели | Технический проект основной части: структура программы, алгоритмы программ, описания структур данных, диаграмма классов – в зависимости от выбранной технологии разработки. Программный продукт, реализующий основные функции (демонстрируется руководителю) | Фрагмент расчетно-пояснительной записки с обоснованием разработанных спецификаций Тексты части программного продукта, реализующего основные функции. |
|  | Сдача прототипа программного продукта | 7 неделя (50 %) | Прототип программного продукта – демонстрируется руководителю |  |
|  | Разработка компонентов, обеспечивающих функциональную полноту | 8..10 | Рабочий проект программы. Готовая программа | Черновик расчетно-пояснительной записки. Тексты программного продукта. |
|  | Сдача программного продукта | 11 неделя (75 %) | Готовая программа – оценивается руководителем в баллах | - |
|  | Тестирование программы и подготовка документации | 12..14 | Тесты и результаты тестирования. | РПЗ и Руководство пользователя. |
| 9. | Оформление и сдача документации | 14 неделя (90 %) | – | Расчетно-пояснительная записка и Руководство пользователя – проверяются и подписываются руководителем |
| 10. | Защита курсовой работы | 15..16 недели (100%) | – | Доклад (3-5 минут). Защита курсовой работы. Подписанная документация – вывешивается на сайт кафедры |

7 Порядок контроля и приемки

7.1 Порядок контроля

Контроль выполнения осуществляется руководителем еженедельно.

7.2 Порядок защиты

Защита осуществляется комиссии преподавателей кафедры.

7.3 Срок защиты

Срок защиты: 15-16 недели.

8 Примечание

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требований технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.